**Инструкция к открытому международному двухэтапному конкурсу с проведением PoC (Proof of Concept) внедрения единой корпоративной интеграционной платформы и корпоративной аналитической платформы ИТ систем Кумтор Голд Компани (КГК)**

По настоящему конкурсу требуются следующие варианты услуг и решений:

* Готовое решение по единой корпоративной интеграционной платформе и корпоративной аналитической платформе ИТ систем предприятия;
* Разработка и внедрение под заказ единой корпоративной интеграционной платформы и корпоративной аналитической платформы для ИТ систем КГК согласно выставленному техническому заданию.

В настоящем конкурсе могут участвовать вендоры требуемых решений и услуг, партнеры, субподрядчики, а также совместные предприятия (Joint Venture) из вендоров + партнеров вендоров для разделения ответственности и обязанностей в конкурсе, а также для подтверждения квалификации потенциальных поставщиков.

Квалификацию на соответствие квалификационным требованиям конкурса могут проходить (подтверждать) только вендоры, официальные партнеры вендоров предоставляемого продукта/услуги, с которыми были заключены контракты между вендорами / партнерами / вендоры + партнеры.

Опыт и референс субдподрядчиков не будет учитываться для прохождения квалификационных требований.

Корпоративная интеграционная и аналитическая платформы могут быть предоставлены в виде «готового решения» с использованием модели лицензирования (именные, конкурентные пользователи, процессорная лицензия, лицензия на ядра серверов, лицензия на платформу, revenue sharing), а также предоставлены в виде «полуготового решения» с использованием подхода «заказной разработки» при наличии собранного и функционирующего DevOps pipeline и подтвержденного опыта успешной разработки и сборки всех компонентов, указанных в требованиях п. 2.2. и п. 2.3. интеграционной платформы и в п. 1.2. и 1.3. аналитической платформы. При предоставлении интеграционной платформы в виде «полуготового решения» с использованием подхода «заказной разработки» исключительные авторские права на интеграционную платформу должны принадлежать КГК.

1. **Этапы конкурса**

Конкурс состоит из следующих этапов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****задачи** | **Сроки** | **Ответственный** | **Примечание** |
| **Этап 1** |
| 1 | Предоставление коммерческих предложений. | 17.02.2022 – 17.03.2022 | Потенциальный Поставщик | Обязательно нужно предоставить все документы, указанные в пункте 2.  |
| 2 | Вопросы от потенциальных поставщиков / ответы от КГК | 17.02.2022 – 17.03.2022 | Потенциальный Поставщик,КГК | Вопросы по тендеру, техническому заданию необходимо письменно отправлять на электронный адрес IntegrationSolution@kumtor.kg |
| 3 | * Анализ и уточнение коммерческих предложений
* Демо функционала продукта
* Интервью квалификации людских ресурсов на внедрение, на техническую поддержку
 | 17.03.2022 – 11.04.2022(18 раб дня) | КГК |  |
| 4 | Отбор потенциальных Поставщиков на этап 2 (Short List) | 12.04.2022 – 15.04.2022(4 раб дня) | КГК |  |
| **Этап 2** |
| 5 | * Проведение PoC (Proof of Concept)
* Анализ результатов PoC и актуализация коммерческих предложений с учетом уточнения требований
 | 18.04.2022 – 16.05.2022(20 раб дней) | Потенциальные поставщики из списка Short List | Документы “Задача по PoC\_integration” и “Задача по PoC\_Analytical” |
| 6 | Выбор победителя тендера  | 17.05.2022 –20.05.2022(4 раб дня) | КГК |  |

1. **Список необходимых документов**

Ниже перечислены документы, необходимые для этапа 1 в тендере и которые необходимо отправить до 24.00 (UTC +6) 17 марта 2022. К участию на этап 2 не приглашаются компании, отправившие неполный пакет документов или позднее срока.

Расходы по подготовке документов, для участия в тендере компания-участник полностью берет на себя.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Требование** | **Документы для подтверждения** | **Примечание** |
| 1 | Описание предлагаемого решения | Описание предлагаемого решения согласно ТЗ и план внедрения | Необходимо предоставить полное описание продукта: функциональное описание и основные технические характеристики (архитектура, функциональные описания, компоненты, сервисы). |
| 2 | Компания должна быть юридическим лицом и не иметь задолженности по налогам. | Нотариально заверенные копии (сканы) учредительных документов юридического лица; Справка об активах;Свидетельство/справка / подтверждение о том, что компания является налогоплательщиком и отсутствует задолженность по налогам (на начало тендера) | Обязательные документы |
| 3 | Наличие авторизации на продажу и внедрение предлагаемого решения или услуги от вендора. Авторское свидетельство на платформу от вендора в случае продажи лицензии. | Письмо-подтверждение от производителя/автора о праве сублицензировать права на использование предлагаемого решения и оказывать услуги дизайна, разработки, внедрения и техподдержки на территории Кыргызской Республики. Скан авторизационных писем и авторских свидетельств. | Обязательный документ |
| 4 | Подтверждение статуса партнерства от Вендора, если участник тендера является партнером | Письмо-подтверждение (или сертификат) от производителя(автора) ПО о статусе партнерства. | Обязательный документ, если есть партнерство |
| 5 | Скан договора о совместном партнерстве, подписанный сторонами, в случае если подается на конкурс Joint Venture | Скан договора о совместной деятельности, сотрудничества/ (Joint Venture) | Обязательный документ при Joint Venture |
| 6 | Соглашение о неразглашении информации (NDA) | Приготовленная и подписанная форма о неразглашении информации (форма предоставляется Кумтором). | Обязательный документ |
| 7 | Опыт и компетенция разработки и обслуживания предлагаемой платформы или услуги  | Презентация о предыдущих опытах, примерах. Также необходимо предоставить не менее 3 референс писем от Заказчиков (компаний, использующих данное решение или услугу) | Обязательный документ |
| 8 | Уровень обслуживания сервиса (SLA). | Соглашение об уровне обслуживания (Доступность сервиса, время отклика на заявки, консультация, обеспечение отказоустойчивости и т. д.) | Обязательный документ |
| 9 | Состав центра экспертизы – наличие специалистов в области разработки, внедрения и обслуживания по интеграционной и аналитической платформах.  | Перечень специалистов центра экспертизы, сканы сертификатов и CV. В перечне нужно указать количество специалистов отдельно для внедрения.* Менеджер проекта,
* Архитектор решения,
* Аналитики,
* Разработчики,
* Тестировщики,
 | Обязательный документ |

1. **Требования к коммерческому предложению (КП)**
	1. Совокупная стоимость продукта на 5 лет:
		1. Стоимость лицензий – стоимость лицензии на одного пользователя/сотрудника и на всех пользователей/сотрудников в случае, если это готовое решение.
		2. Стоимость человеко-часов или дневная/месячная ставка в случае, если это услуга.
		3. Сайзинг на аппаратное обеспечение в разрезе контуров (dev, test, preprod, prod):
		4. Стоимость услуг внедрения – в разрезе этапов внедрения и в совокупности
		5. Стоимость техподдержки – в год и на 5 лет, если это готовое решение.
		6. Стоимость проектной документации, документации на платформу.
		7. Стоимость командировочных - на одного человека на сутки и в совокупности.
		8. Стоимость обучения пользователей и локального центра экспертиз
	2. Архитектура решения (логическая структура платформы, с разбивкой на сервисы и компоненты; техническая схема платформы, функциональная архитектура; сценарии интеграции приложений; схема развертывания платформы в отказоустойчивой архитектуре, в разбивке сред – разработка, тест, препрод, прод)
	3. План внедрения:
		1. Сроки внедрения
		2. Даты и ресурсы по фазам
	4. Человеческие ресурсы по внедрению, необходимые со стороны заказчика (Кумтора)
2. **Техническое задание**

Требования представлены в следующих файлах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Описание** | **Файл** |
| 1 | Требования по корпоративной интеграционной платформе | Требования\_Integration.doc |
| 2 | Требования по корпоративной аналитической платформе | Требования\_Analytical.doc |
| 3 | Задачи по Proof of Concept по корпоративной интеграционной платформе | Задачи IA\_PoC.doc |