Инструкция к открытому международному двухэтапному конкурсу с проведением PoC (Proof of Concept) внедрения единой корпоративной интеграционной платформы и корпоративной аналитической платформы ИТ систем Кумтор Голд Компани (КГК)

По настоящему конкурсу требуются следующие варианты услуг и решений:

- Готовое решение по единой корпоративной интеграционной платформе и корпоративной аналитической платформе ИТ систем предприятия;

- Разработка и внедрение под заказ единой корпоративной интеграционной платформы и корпоративной аналитической платформы для ИТ систем КГК согласно выставленному техническому заданию.

В настоящем конкурсе могут участвовать вендоры требуемых решений и услуг, партнеры, субподрядчики, а также совместные предприятия (Joint Venture) из вендоров + партнеров вендоров для разделения ответственности и обязанностей в конкурсе, а также для подтверждения квалификации потенциальных поставщиков.

Квалификацию на соответствие квалификационным требованиям конкурса могут проходить (подтверждать) только вендоры, официальные партнеры вендоров предоставляемого продукта/услуги, с которыми были заключены контракты между вендорами / партнерами / вендоры + партнеры.

Опыт и референс субдподрядчиков не будет учитываться для прохождения квалификационных требований.

Корпоративная интеграционная и аналитическая платформы могут быть предоставлены в виде «готового решения» с использованием модели лицензирования (именные, конкурентные пользователи, процессорная лицензия, лицензия на ядра серверов, лицензия на платформу, revenue sharing), а также предоставлены в виде «полуготового решения» с использованием подхода «заказной разработки» при наличии собранного и функционирующего DevOps pipeline и подтвержденного опыта успешной разработки и сборки всех компонентов, указанных в требованиях п. 2.2. и п. 2.3. интеграционной платформы и в п. 1.2. и 1.3. аналитической платформы. При предоставлении интеграционной платформы в виде «полуготового решения» с использованием подхода «заказной разработки» исключительные авторские права на интеграционную платформу должны принадлежать КГК.

- Этапы конкурса

Конкурс состоит из следующих этапов:

| № | Наименование задачи | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление коммерческих предложений. | 17.02.2022 – 17.03.2022 | Потенциальный Поставщик | Обязательно нужно предоставить все документы, указанные в пункте 2. |
| 2 | Вопросы от потенциальных поставщиков / ответы от КГК | 17.02.2022 – 17.03.2022 | Потенциальный Поставщик, КГК | Вопросы по тендеру, техническому заданию необходимо письменно отправлять на электронный адрес IntegrationSolution@kumtor.kg |
| 3 | - Анализ и уточнение коммерческих предложений - Демо функционала продукта - Интервью квалификации людских ресурсов на внедрение, на техническую поддержку | 17.03.2022 – 11.04.2022 (18 раб дня) | КГК |  |
| 4 | Отбор потенциальных Поставщиков на этап 2 (Short List) | 12.04.2022 – 15.04.2022 (4 раб дня) | КГК |  |
| Этап 2 |  |  |  |  |
| 5 | - Проведение PoC (Proof of Concept) - Анализ результатов PoC и актуализация коммерческих предложений с учетом уточнения требований | 18.04.2022 – 16.05.2022 (20 раб дней) | Потенциальные поставщики из списка Short List | Документы “Задача по PoC_integration” и “Задача по PoC_Analytical” |
| 6 | Выбор победителя тендера | 17.05.2022 –20.05.2022 (4 раб дня) | КГК |  |

- Список необходимых документов

Ниже перечислены документы, необходимые для этапа 1 в тендере и которые необходимо отправить до 24.00 (UTC +6) 17 марта 2022. К участию на этап 2 не приглашаются компании, отправившие неполный пакет документов или позднее срока.

Расходы по подготовке документов, для участия в тендере компания-участник полностью берет на себя.

| № | Требование | Документы для подтверждения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание предлагаемого решения | Описание предлагаемого решения согласно ТЗ и план внедрения | Необходимо предоставить полное описание продукта: функциональное описание и основные технические характеристики (архитектура, функциональные описания, компоненты, сервисы). |
| 2 | Компания должна быть юридическим лицом и не иметь задолженности по налогам. | Нотариально заверенные копии (сканы) учредительных документов юридического лица; Справка об активах; Свидетельство/справка / подтверждение о том, что компания является налогоплательщиком и отсутствует задолженность по налогам (на начало тендера) | Обязательные документы |
| 3 | Наличие авторизации на продажу и внедрение предлагаемого решения или услуги от вендора. Авторское свидетельство на платформу от вендора в случае продажи лицензии. | Письмо-подтверждение от производителя/автора о праве сублицензировать права на использование предлагаемого решения и оказывать услуги дизайна, разработки, внедрения и техподдержки на территории Кыргызской Республики. Скан авторизационных писем и авторских свидетельств. | Обязательный документ |
| 4 | Подтверждение статуса партнерства от Вендора, если участник тендера является партнером | Письмо-подтверждение (или сертификат) от производителя(автора) ПО о статусе партнерства. | Обязательный документ, если есть партнерство |
| 5 | Скан договора о совместном партнерстве, подписанный сторонами, в случае если подается на конкурс Joint Venture | Скан договора о совместной деятельности, сотрудничества/ (Joint Venture) | Обязательный документ при Joint Venture |
| 6 | Соглашение о неразглашении информации (NDA) | Приготовленная и подписанная форма о неразглашении информации (форма предоставляется Кумтором). | Обязательный документ |
| 7 | Опыт и компетенция разработки и обслуживания предлагаемой платформы или услуги | Презентация о предыдущих опытах, примерах. Также необходимо предоставить не менее 3 референс писем от Заказчиков (компаний, использующих данное решение или услугу) | Обязательный документ |
| 8 | Уровень обслуживания сервиса (SLA). | Соглашение об уровне обслуживания (Доступность сервиса, время отклика на заявки, консультация, обеспечение отказоустойчивости и т. д.) | Обязательный документ |
| 9 | Состав центра экспертизы – наличие специалистов в области разработки, внедрения и обслуживания по интеграционной и аналитической платформах. | Перечень специалистов центра экспертизы, сканы сертификатов и CV. В перечне нужно указать количество специалистов отдельно для внедрения. - Менеджер проекта, - Архитектор решения, - Аналитики, - Разработчики, - Тестировщики, | Обязательный документ |

- Требования к коммерческому предложению (КП)

  - Совокупная стоимость продукта на 5 лет:

    - Стоимость лицензий – стоимость лицензии на одного пользователя/сотрудника и на всех пользователей/сотрудников в случае, если это готовое решение.

    - Стоимость человеко-часов или дневная/месячная ставка в случае, если это услуга.

    - Сайзинг на аппаратное обеспечение в разрезе контуров (dev, test, preprod, prod):

    - Стоимость услуг внедрения – в разрезе этапов внедрения и в совокупности

    - Стоимость техподдержки – в год и на 5 лет, если это готовое решение.

    - Стоимость проектной документации, документации на платформу.

    - Стоимость командировочных - на одного человека на сутки и в совокупности.

    - Стоимость обучения пользователей и локального центра экспертиз

  - Архитектура решения (логическая структура платформы, с разбивкой на сервисы и компоненты; техническая схема платформы, функциональная архитектура; сценарии интеграции приложений; схема развертывания платформы в отказоустойчивой архитектуре, в разбивке сред – разработка, тест, препрод, прод)

  - План внедрения:

    - Сроки внедрения

    - Даты и ресурсы по фазам

  - Человеческие ресурсы по внедрению, необходимые со стороны заказчика (Кумтора)

- Техническое задание

Требования представлены в следующих файлах:

| # | Описание | Файл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования по корпоративной интеграционной платформе | Требования_Integration.doc |
| 2 | Требования по корпоративной аналитической платформе | Требования_Analytical.doc |
| 3 | Задачи по Proof of Concept по корпоративной интеграционной платформе | Задачи IA_PoC.doc |