|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Келишимдин шарттарына ылайык, Балыкчы шаарынан “Кумтөр” кенине жана башка багыттар боюнча (анын ичинде кооптуу жүктөрдү) ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн**

**ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сатып алынуучу товарлардын, иштердин, кызматтардын талап параметрлери (сатып алуунун предмети)** | **Товарларга, иштерге, кызматтарга коюлган өзгөчө талаптар** |
| 1. | Аталышы/түрү, саны/көлөмү, өлчөө бирдиги | Автоунаа менен ар кандай жүктөрдү (анын ичинде кооптуу жүктөрдү) ташуу кызматтарын көрсөтүү.  Түрү: контейнердик жана контейнерсиз ташуулар.  Саны: Буйрутмачынын өтүнмөлөрүнө ылайык.  Өлчөө бирдиги: каттам. |
| 2. | Товарды жеткирүү, кызмат көрсөтүү/иштерди аткаруу орду | Кызмат көрсөтүү төмөнкү багыттарды камтыйт, бирок алар менен чектелбейт:   * Балыкчы – Кумтөр кени жана кайра кайтуу; * Балыкчы – Бишкек – Балыкчы; * Балыкчы – Каракол – Балыкчы; * Балыкчы – Токмок – Балыкчы; * Кумтор – Тон, Жети-Огуз, Тюп райондорунун айылдары – Балыкчы (кайтып келүүчү жүк). |
| 3. | Товарды жеткирүү, кызмат көрсөтүү, иштерди аткаруу мөөнөттөрү (мезгилдери) | Кызмат көрсөтүү мөөнөтү — келишимге кол коюлган күндөн тартып 2026-жылдын 31-декабрына чейин. Мезгилдүүлүгү — Буйрутмачынын өтүнүчтөрүнө ылайык.  Ар бир өтүнүчтү аткаруу убактысы — өтүнүч алынган учурдан тартып 2 календардык күндөн ашпоого тийиш. |
| 4. | Ишти аткаруунун тартиби (ырааттуулугу, этаптары) | * Буйрутмачыдан өтүнүчтү кабыл алуу; * Унаа каражаттарын жана айдоочуларды иш Аткаруучу тарабынан даярдоо; * БӨБ кампасынан же көрсөтүлгөн жерден жүктөө; * Бардык коопсуздук талаптарын сактоо менен багыттар боюнча ташуу (анын ичинде кооптуу жүктөр үчүн); * Кенде же белгиленген кампага жеткирүү жана түшүрүү; * Коштоочу документтерге кол коюу. |
| 5. | Жеткирилүүчү товарларга, аткарылуучу иштерге, көрсөтүлүүчү кызматтарга коюлган талаптар | * Ташууга уруксаттар жана лицензиялар болушу керек, анын ичинде кооптуу жүктөрдү ташууга; * Жүк көтөрүмдүүлүгү 40 тоннага чейин (6х4) унаа каражаттары; * Платформалар — твистлоктор менен, борттуу жарым прицептер, учкун баскычтар, чынжырлар, аптечкалар, өрт өчүргүчтөр, видеорегистраторлор болушу керек; * Камсыздоочу Балыкчы шаарында оңдоо базасын, резервдик тракторун жана көчмө техникалык топ болушу керек; * Бардык унаалар техникалык текшерүүдөн өтүүгө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №198 Токтомуна ылайык булушу керек. |
| 6. | Товарларды, кызматтарды, иштердин жыйынтыктарын тапшыруу жана кабыл алуу тартиби | * Ар бир отчеттук айдан кийин аткарылган иштердин актысына кол коюу; * Каттамдын саны боюнча кабыл алуу; * Буйрутмачынын талаптарына жана өтүнүчтөрүнө шайкештигин текшерүү; |
| 7. | Иштер бүткөндөн жана тапшыруудан кийин техникалык жана башка документтерди Буйрутмачыга өткөрүп берүү боюнча талаптар | * Аткарылган иштердин актысы; * Эсеп-фактурасы (электрондук счет-фактура); * Жол ведомостуктары (ТТН), жол багыты баракчасы, жол ведомолору; * Кооптуу жүктөрдү ташууга сертификаттар жана уруксаттар (суроо-талабы боюнча); * Сүрөткө тартып каттоо-фотофиксация (макулдашуу боюнча). |
| 8. | Кепилдик милдеттенмелери | Иш Аткаруучу төмөнкүлөр үчүн жооптуу болот:   * Жолдо жүрүү учурунда жүктүн коопсуздугу; * Ташуунун мөөнөттөрүн жана талаптарын сактоо; * Жүктүн бузулушу, жоголушу же кечигүүсү болгон учурда компенсация төлөө; * Эгерде ташууга тоскоол болгон техникалык кемчиликтер пайда болсо, аларды өз убагында жоюу. |