ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

Настоящий Договор заключен в городе Бишкек «___» _____________ 2026 года между:

- Закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице Букарбаевой Талайгүль Чоробековны, действующей на основании Доверенности от 08 декабря 2023 года, с одной стороны, и

- Обществом с ограниченной ответственностью «__________», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее по тексту при упоминании совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», или как определено выше,

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание:

Техническое задание Заказчика от __ _________ 2025 года на ремонт кровли ЗИФ, размещенное на веб-сайте Заказчика и согласованное Подрядчиком при подаче документации для участия в открытом отборе подрядчика (Приложение №1) (далее – Техническое задание);

Согласие Подрядчика, имеющего опыт, оборудование и необходимые ресурсы выполнить работы в объеме и сроки, определенные настоящим Договором, в условиях действующего завода Заказчика без остановки производственных процессов, а также предоставленные Подрядчиком гарантии выполнить работы качественно;

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание взаимные обязательства, предоставленные гарантии и договоренности, содержащиеся в настоящем Договоре, получение и достаточность которых подтверждается подписанием настоящего Договора, Стороны руководствуясь доброй волей и применимым законодательством, заключили настоящий Договор строительного подряда (далее – Договор) и договорились о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик обязуется выполнить работы (как определено далее), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Работ (далее – Работы) включает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ в соответствии Техническим заданием (Приложение №1) и сметами (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора. На момент заключения Договора вся требуемая документация передана Подрядчику. Подрядчику понятны объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования.

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в течение ___ дней со дня заключения Договора и обеспечить соответствие результата Работ требованиям действующим нормативным актам КР в сфере строительства, а также иным требованиям, указанным в настоящем Договоре и приложениях к нему. Исключительные права на все результаты Работ принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению.

В указанный срок выполнения Работ включаются выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

  - Подрядчик признается тщательно изучившим и проверившим документацию, необходимую для выполнения Работ и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору, и принимает на себя все обязательства и расходы по выполнению Работ как указано далее.

  - График производства работ в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора разрабатывается Подрядчиком и предоставляется на утверждение Заказчику до начала Работ и является неотъемлемой частью данного Договора (Приложение №3). Не допускается любое отклонение от графика производства работ без предварительного письменного уведомления Подрядчиком Заказчика за 3 (три) рабочих дня до планируемого изменения графика производства работ и письменного подтверждения согласия со стороны Заказчика. Заказчик оставляет за собой право проведения технического и иного контроля за ходом Работ на всех этапах, а также привлечения своих собственных сил и средств, если это необходимо с целью обеспечения своевременного и качественного выполнения Работ в рамках данного Договора, с последующим вычетом стоимости Работ, выполненных силами Заказчика, из объема Работ Подрядчика.

  - В случае досрочного завершения работ конечный срок выполнения всех обязательств по настоящему договору может быть пересмотрен и перенесен на более раннюю дату в соответствии с обновленным графиком производства работ.

  - Приемка результата Работ будет осуществляться по итогам выполненных работ. Работы признаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с даты подписания уполномоченными лицами Сторон в соответствии с порядком установленным настоящим Договором Акта о приемке выполненных работ.

  - Привлечение Подрядчиком третьих лиц к выполнению Работ (части Работ) возможно только с предварительного письменного согласия Заказчика. При заключении Подрядчиком договора субподряда, Подрядчик самостоятельно за свой счет и в полном объеме несет ответственность за действия/бездействие третьих лиц и за последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения третьими лицами своих обязательств.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, техники, инструментов и иного имущества, используемых для выполнения Работ, равно как и риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы с привлечением квалифицированного персонала, собственными силами с использованием собственного или арендованной автомобильной и иной техникой, необходимых временных зданий и сооружений, другого оборудования, инструментов, материалов и средств, ГСМ, в соответствии с условиями настоящего Договора, включая возможные работы, определенно не оговоренные в настоящем Договоре, но необходимые для полного выполнения Работ и нормальной эксплуатации результата Работ Заказчиком. Организация мобилизации автотранспортной и иной техники, его транспортировка на место выполнения Работ и обратно, устройство необходимых временных зданий и сооружений обеспечивается Подрядчиком самостоятельно за счет собственных сил и средств. Подрядчик за свой счет обеспечивает транспортировку работников к месту выполнения Работ и обратно, обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты (СИЗами), средствами связи, организует им необходимые бытовые условия и питание при выполнении Работ.

  - Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом Работ всю собранную или полученную документацию и иные данные.

  - В случае выявления Заказчиком недостатков в результатах выполненных Работ (включая их несоответствие требованиям Заказчика или требованиям, обычно предъявляемым для подобного рода работ), Подрядчик обязуется устранить их за свой счет и своими силами в сроки, установленные Заказчиком или сроки, согласованные Сторонами.

  - Любое согласование условий реализации настоящего Договора достигается Сторонами путем обмена письмами в том числе посредством электронной почты по адресам, указанным в п. 16.11 Договора, либо путем составления дополнительных соглашений.

  - Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики на виды деятельности, связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

  - Права на результаты интеллектуальной деятельности (на объекты интеллектуальной собственности), возникшие в связи с Работами, будут принадлежать Заказчику.

- ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

  - Собственными силами с использованием собственного или арендованного оборудования, инструментов, материалов и средств выполнить Работы качественно и в соответствии:

- со сроками и условиями, установленными Техническим заданием и Договором;

- в строгом соответствии с применимыми правилами безопасности и всеми иными применимыми нормативными правовыми актами, включая СНиПы, ГОСТы и иные технические нормы, установленные законодательством Кыргызской Республики и применимые к Работам;

- с обязательными к исполнению инструкциями, указаниями, рекомендациями Заказчика (если они изложены письменно);

- со всеми применимыми требованиями в части охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, иными действующими на территории Кыргызской Республики нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ, техническими и иными требованиями к выполняемым Работам;

  - Доставить на место выполнения Работ и привести в рабочее состояние необходимую технику, оборудование и инструмент.

  - Обеспечить соблюдение при выполнении Работ и исполнении настоящего Договора правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм по охране окружающей среды, требований законодательства Кыргызской Республики в области промышленной, экологической безопасности.

  - Выполнять Работы надлежащим образом, эффективно с достижением максимальных производственных показателей.

  - Обеспечить в течение всего срока действия Договора выполнение следующих минимальных требований по производственным показателям:

- Показатели по технике безопасности: не должно быть нарушений, травм, потери рабочего времени;

- Своевременная подготовка подъездных путей и площадок на месте выполнения Работ;

- Готовность техники и оборудования не менее 85%;

- Наличие достаточного количества материалов, необходимых для своевременного и качественного выполнения Работ по Договору.

  - Обеспечить свой рабочий персонал необходимыми инструментами и оборудованием для выполнения Работ, а также все мобилизационные затраты включая: питание, проживание, средства индивидуальной защиты, специальная одежда, специальная обувь, ГСМ и т.д. самостоятельно и за свой счет.

  - Предоставить Заказчику заверенные копии регистрационных, разрешительных и иных документов, которые необходимо иметь для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором и законодательством Кыргызской Республики. Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет получать все разрешительные и иные документы для выполнения Работ, предусмотренных Договором.

  - В течение 5 (пяти) дней после подписания Сторонами Договора, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: фамилия имя отчество представителей Исполнителя, занимаемая у Исполнителя должность, срок полномочий и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

  - Ежедневно вести: журнал учета работ, журнал учета земельных работ, журнал учета результатов, журналы инструктажей по ТБ, журнал выдачи наряд-заданий, журналы осмотра-эксплуатации самоходного оборудования, стационарных установок, журнал учета персонала; в установленные сроки проводить необходимые медицинские осмотры персонала в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

  - В случаях, предусмотренных соответствующими СНиП или нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, своевременно предоставить Заказчику исполнительные схемы, Акты освидетельствования скрытых работ с их оформлением в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, включая их подписание в соответствующих уполномоченных государственных органах.

  - Обеспечить комплекс мер эффективного контроля за качеством выполнения Работ по Договору. К выполнению Работ допускать работников, прошедших проверку знаний и аттестацию (если применимо) для выполнения соответствующих Работ. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов Работ, выполняемых по Договору, в соответствии с нормами и правилами, действующими в Кыргызской Республике.

  - Еженедельно письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ по Договору. Исполнять в точности и своевременно инструкции, указания, рекомендации Заказчика, если они не противоречат требованиям законодательства Кыргызской Республики, условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Своевременно информировать Заказчика об изменениях, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ и оперативно проводить все согласования этих изменений с представителями Заказчика.

  - Оснастить все единицы оборудования и рабочие места персонала проблесковыми маячками, привязными ремнями безопасности, 5 кг порошковыми огнетушителями, противоожоговыми медицинскими аптечками и противооткатными башмаками соответствующего размера, и предоставить своим работникам всю необходимую специальную и защитную одежду.

  - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ включая Работы, выполняемые в соответствии с инструкциями, указаниями, рекомендациями Заказчика;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, в том числе выполнения Работ с нарушением требований по технике безопасности, предусмотренных Договором или законодательством Кыргызской Республики, которые грозят качеству результатов Работ, либо создают невозможность завершения Работ в срок.

При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора, Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты приостановки Работ предоставить Подрядчику рекомендации о его дальнейших действиях. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший Работы, не дожидаясь истечения указанного выше срока, или нарушившему требование о приостановке Работ, в том числе по указанию Заказчика о прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику претензий ссылаться на указанные обстоятельства. Время простоя в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем пункте, оплате не подлежит. Остановка Работ не является основанием для изменения сроков выполнения Работ или стоимости Работ.

  - Незамедлительно выполнить требование Заказчика остановить Работы или требование заменить используемую технику, оборудование.

  - По окончании Работ и/или прекращении Договора, либо в иных случаях, предусмотренных Договором, вывезти с территории Заказчика принадлежащие Подрядчику транспортные средства, оборудование, технику, инструменты, материалы и прочее имущество, в сроки, установленные Заказчиком, но не позднее 10 календарных дней, считая от даты прекращения действия настоящего Договора.

  - Обеспечивать соблюдение привлекаемым субподрядчиком (-ами) предоставленных в настоящем Договоре заверений и гарантий по борьбе с коррупцией, а также иных требований, установленных Заказчиком.

  - Обеспечить соблюдение своими работниками при нахождении на территории Заказчика порядка, правил общественной гигиены при посещении ими мест общего пользования (туалетов, душевых и пр.), порядка въезда и выезда, пропускного режима, правил внутреннего распорядка, дисциплины, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, не допускать употребление спиртных напитков, наркотиков и иных токсических веществ как в месте выполнения Работ, так и на любой другой территории Заказчика, а равно нахождение работников в состоянии опьянения в месте выполнения Работ и на любой другой территории Заказчика.

  - Обеспечить соблюдение своими работниками на месте выполнения Работ правил техники безопасности, норм по охране окружающей среды, санитарных и эпидемических норм, иных требований и правил, установленных Заказчиком для лиц, находящихся на территории Заказчика. Нести полную ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

  - Нести ответственность за порчу имущества Заказчика и любых третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный здоровью и жизни людей, при выполнении Работ. Возместить в соответствии с законодательством Кыргызской Республики Заказчику или третьим лицам причиненный ущерб в связи с порчей Подрядчиком имущества Заказчика или третьих лиц, а также возместить ущерб, причиненный здоровью людей, при выполнении Работ на территории Заказчика при наличии вины Подрядчика.

  - Нести полную ответственность как за своих работников, так и за работников привлеченных им субподрядных организаций, за соблюдение норм экологической безопасности и охраны окружающей среды при выполнении Работ и в случае нарушения этих норм обязан возместить нанесенный ущерб Заказчику, третьим лицам, а также выплатить взыскания, в том числе штрафные санкции, налагаемые уполномоченными государственными органами.

  - Возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с оказанием Заказчиком Подрядчику услуг специалистов или передачи для использования специализированной техники.

  - Не допускать разглашения получаемой от Заказчика в процессе выполнения Работ конфиденциальной информации.

  - Не допускать использование и публикацию своими работниками и иными лицами в средствах массовой информации (интернет, социальные сети, газеты, телевидение и др.) фото, видео, текстовых публикаций и иной информации, связанной с деятельностью Заказчика, которая может быть ими получена в рамках настоящего Договора, или в процессе иных взаимоотношений с Заказчиком и его работниками. Обязуется обеспечить чтобы работники не использовали фото-, видеосъёмку на территории Заказчика.

  - В случаях, прямо предусмотренных Договором, предоставить Заказчику банковскую или иную гарантию в той форме и того содержания, которые будут согласованы и одобрены Заказчиком (включая залог техники, используемой Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, стоимость которой будет определяться во всех случаях независимым оценщиком) в качестве гарантии исполнения своих обязательств или для получения от Заказчика предоплаты.

  - В целях обеспечения установленного на территории Заказчика пропускного режима и предоставления доступа к месту выполнения Работ своим работникам, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты прибытия работников к месту выполнения Работ, направить Заказчику на утверждение списки работников с указанием полных контактных данных (Ф.И.О., места рождения и паспортных данных работников). Подрядчик признается предупредившим Заказчика, что работники, направляемые в место выполнения Работ и/или на иную территорию Заказчика, дали согласие в соответствии с законодательством о персональных данных на передачу своих персональных данных Заказчику в целях обеспечения установленного на территории Заказчика пропускного режима для их обработки Заказчиком. В случае предъявления к Заказчику любых претензий, связанных с нарушением Подрядчиком указанной гарантии, Подрядчик обязуется возместить Заказчику любой связанный с такими претензиями ущерб.

  - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и применимым законодательством.

  - В течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику план-проект расположения необходимых временных зданий и сооружений и после согласования с Заказчиком приступить к их обустройству.

Подрядчик имеет право:

  - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

  - Привлекать (при согласии Заказчика) к выполнению части Работ, предусмотренных Договором, субподрядчиков, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика. Координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков.

Заказчик обязуется:

  - Оказывать необходимое содействие Подрядчику для полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе путем предоставления необходимой информации и технических данных. В экстренных случаях Заказчик, по своему усмотрению, вправе оказывать возможную техническую, медицинскую и иную помощь.

  - Назначить своих сотрудников, которые будут координировать Подрядчика при выполнении им Работ, а также надзор и сопровождение процесса выполнения Работ по Договору, неотложного решения технических, технологических и иных вопросов, приемки результата выполненных Работ, подписания Актов. В течение 10 (десяти) календарных дней считая от даты заключения Договора в письменной форме сообщить Подрядчику контактные данные на своих назначенных уполномоченных представителей.

  - Обеспечить своевременную приемку выполненных Подрядчиком Работ и подписание соответствующих документов в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

  - Обеспечить своевременную оплату Подрядчику в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

  - Обеспечить своевременное письменное информирование Подрядчика о действующих у Заказчика документах, выполнение которых является обязательным для Подрядчика по условиям Договора и предоставить их копии.

Заказчик имеет право:

  - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - В любое время знакомиться с результатами Работ, следить за ходом выполнения Работ, контролировать и проверять качество Работ и используемые Подрядчиком методы ведения Работ, осматривать оборудование, технику и транспортные средства Подрядчика, и по результатам таких проверок давать обязательные к исполнению Подрядчиком инструкции, указания или рекомендации, не противоречащие требованиям законодательства Кыргызской Республики.

  - Требовать от Подрядчика отстранить от работы одного или нескольких работников при несоблюдении ими правил техники безопасности, экологической безопасности или совершении иных нарушений.

  - Отказаться от Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в случае систематического невыполнения Подрядчиком установленных Договором минимальных требований по производственным показателям, с отнесением убытков на Подрядчика.

  - Остановить работу либо потребовать замены любой единицы техники, оборудования из-за их низкой производительности, ненадлежащего состояния техники, недостаточной квалификации оператора, высокого расхода горючего или по любой другой причине, затрагивающей вопросы безопасной эксплуатации такой единицы техники. Время простоя оплате не подлежит.

  - Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить выполнение Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков.

  - В случае если Подрядчик не выполняет своих обязанностей в установленные настоящим Договором сроки, приостановить исполнение своих обязательств по оплате Работ до момента выполнения Подрядчиком своих обязательств.

  - В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают результат Работ непригодным, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в предварительно согласованный Сторонами срок;

- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

  - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

  - Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком Работ в любое время по своему усмотрению в случаях, связанных с изменениями в его производственной деятельности, иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Кыргызской Республики, предварительно уведомив об этом Подрядчика. Время такого простоя в выполнении Работ оплате Заказчиком не подлежит.

  - Предоставлять Подрядчику технику, оборудование, инструменты, материалы, а также услуги, не предусмотренные Договором, но необходимые для эффективного выполнения Работ Подрядчиком. Подрядчик признается согласным возместить такие издержки Заказчика на основании выставленного Заказчиком счета на оплату. Заказчик вправе получить возмещение своих затрат, понесенных при выполнении настоящего пункта посредством удержания стоимости затрат из суммы подлежащей оплате Подрядчику за Работы.

  - Удерживать и/или зачесть из любых сумм, подлежащих уплате Подрядчику по настоящему Договору, любые суммы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик оказывается должным Заказчику. Для зачёта достаточно уведомления Заказчика о проводимом зачёте. При этом такое удержание и/или зачет не является нарушением сроков оплаты по Договору.

  - Проверять квалификационные удостоверения каждого из работников Подрядчика, в которых должны быть записи о своевременном прохождении проверки знаний по охране труда и технике безопасности, а также о своевременном прохождении медицинского осмотра, достаточного в соответствии с законодательством Кыргызской Республики для допуска работника на место выполнения Работ.

  - Уменьшить соответствующим образом стоимость Работ в случае их выполнения не в полном объеме, предусмотренном сметой, а также в случае завышения стоимости используемых при выполнении Работ материалов по сравнению со среднерыночной стоимостью таких материалов.

  - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Кыргызской Республики.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость Работ по Договору составляет _________ (_____________) сом, включая все сопутствующие расходы, в том числе ГСМ, НДС и НсП.

  - Работы будут определяться по фактически выполненным Подрядчиком объемам Работ согласно расценкам на Работы, определенных сметами (Приложением №3 к Договору). Размер обязательств Заказчика по оплате будет определяться по фактически выполненным Подрядчиком и принятым Заказчиком Работам согласно соответствующему Акту о приемке выполненных работ, подписанному Сторонами.

  - Стороны договорились, что Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере __ (____) процентов от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _________ (____________) сомов, на закупку необходимых материалов и мобилизацию строительной площадки.

  - При этом Подрядчик признает и соглашается, что увеличение цен на работы и материалы в течение срока выполнения Работ не является основанием для увеличения стоимости Работ.

  - Платежи по Договору производятся Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры и/или счета на оплату, в национальной валюте Кыргызской Республики, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату или счета-фактуры.

  - Оплата Работ производится в следующем порядке:

    - Окончательную сумму Заказчик оплачивает Подрядчику за выполненные Работы на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ составленных по форме КС-2 и КС-3. В окончательном расчете учитывается ранее выплаченные авансовые платежи произведенные согласно п. 3.4.

  - Обязанности Заказчика по оплате (частичной оплате) по Договору считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика (либо по согласованию с Исполнителем третьего лица по обязательствам Заказчика) в пользу Подрядчика.

  - Банковские расходы и комиссии, связанные с перечислением Заказчиком Подрядчику денежных средств, взимаемые банком Заказчика, оплачиваются за счет Заказчика, а аналогичные расходы и комиссии, взимаемые банком Подрядчика, оплачиваются за счет Подрядчика.

  - Любая оплата по настоящему Договору признается состоявшейся при условии, что Заказчик сохраняет за собой право в последующем оспорить правильность выставленных Подрядчиком сумм. При наличии у Заказчика мотивированных возражений, Заказчик вправе отказать в оплате, предоставив Подрядчику соответствующие письменные обоснования (возражения, пояснения). Любые вопросы Заказчика относительно счета (счета-фактуры) должны быть незамедлительно урегулированы. При этом срок оплаты счета (счета-фактуры), требующего урегулирования возникших вопросов, продлевается на срок такого урегулирования. Заказчик не считается просрочившим оплату выполненных Работ по Договору в случае не предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных в настоящем Договоре, либо предоставления не полного комплекта документов, либо предоставления документов с нарушением требований, предъявляемых законодательством Кыргызской Республики и Договором к их оформлению.

  - Все предоставленные финансовые (платежные) документы по Договору: счета, счета-фактуры, Акты и прочие, должны соответствовать требованиям налогового законодательства Кыргызской Республики на момент оформления данных документов.

  - По требованию Заказчика Стороны обязаны оформить Акт сверки взаиморасчетов в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за датой требования Заказчика о сверке взаиморасчётов.

- Контроль за ходом выполнения работ

  - Контроль Работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

  - Представители Заказчика имеют право в сопровождении представителя Подрядчика, беспрепятственного доступа к месту осуществления Работ для проверки хода и качества выполняемых Работ, а также для контроля соблюдения Подрядчиком норм охраны труда, техники безопасности и промышленной безопасности.

  - Подрядчик обязан (при необходимости) обеспечить присутствие своего представителя на ежедневных технических совещаниях Заказчика.

  - Все внесенные Заказчиком изменения в Техническое задание и/или иную документацию, не связанные с дополнительными расходами для Подрядчика, должны быть письменно предоставлены Подрядчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения таких изменений. Подрядчик обязуется приступить к Работам по измененному Техническому заданию и/или иной документации в срок не позднее чем по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения таких изменений от Заказчика.

  - Приемка результатов

По завершении выполненных работ, в течение следующих 2 (двух) рабочих дней, Подрядчик передает Заказчику следующую документацию: акты выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, журнал выполнения работ; журналы контроля и учета входящих материально-технических ресурсов с прилагаемыми документами, подтверждающими правомерность закупки материально-технических ресурсов (в том числе таможенные декларации, сертификаты соответствия, договоры с поставщиками материально-технических ресурсов и поставщиками работ/услуг, имеющими лицензии и сертификаты, дающие право на производство работ/оказание услуг и т.п.); наряды и допуски на производство высотных, опасных, огневых и специальных работ и иные требуемые документы.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.5 Договора, обязуется:

- их рассмотреть и в случае согласия принять результат выполненных Подрядчиком Работ, подписать полученные документы и направить Подрядчику по одному экземпляру таких документов;

- в случае отказа от приемки объемов выполненных Работ – представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт об устранении выявленных недостатков с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. Указанные доработки проводятся Подрядчиком за счет собственных сил и средств в сроки, в подписанном Акте. В случае обнаружения недостатков (несоответствия результата Работ требованиям настоящего Договора) оплата Работ не производится до момента устранения обнаруженных недостатков.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков или дефектов выполненных Работ либо в связи с ними, по требованию одной из Сторон может быть назначена независимая экспертиза, производство которой будет поручено третьим лицам по согласованию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая проведения такой экспертизы. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено наличие недостатков или дефектов в выполненных Работах и причинной связи между действиями одной из Сторон и обнаруженными недостатками, дефектами, то расходы по проведению экспертизы в таких случаях несет виновная Сторона.

  - Подписанная Заказчиком Справка о стоимости выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату и/или счета-фактуры.

  - До сдачи всех выполненных Работ (сдачи объекта) по Договору Подрядчик обязан своими силами и за счёт своих собственных средств убрать с места выполнения Работ: мусор, отходы, пыль, обломки, инструменты, неиспользованные материалы и пр. Если, по мнению Заказчика, Подрядчик нарушил свои обязательства по настоящему пункту, Заказчик может самостоятельно или с помощью других лиц выполнить данную работу и выставить Подрядчику счёт на покрытие понесенных Заказчиком затрат в отношении выполнения таких мероприятий.

  - При готовности к сдаче всех выполненных Работ (сдаче объекта) Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки объекта и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Подрядчика акта сдачи-приемки объекта, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки объекта либо мотивированный отказ от приемки объекта. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки объекта, последний обязан в сроки, согласованные сторонами, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Объекта и повторно направить акт сдачи-приемки объекта Заказчику. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки объекта к Заказчику переходят право собственности и риск случайной гибели на все результаты Работ по Договору, а также на материалы, предоставленные Подрядчиком по Договору.

  - После завершения всех Работ объект подлежит оценке соответствия уполномоченным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности, осуществлявшим государственный архитектурно-строительный контроль. Стороны обязуются оказывать любое зависящие от них содействие в процессе указанной оценки соответствия. Утвержденный в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики акт оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта является основанием для ввода объекта в эксплуатацию и проведения Сторонами окончательного расчета по настоящему Договору. При этом Стороны соглашаются и подтверждают, что после подписания акта оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта Заказчик сохраняет право заявить о любых дефектах/недостатках (как скрытых, так и явных) в любых Работах, включая Работы, указанные в подписанных Заказчиком актах выполненных работ, в течение гарантийного срока.

  - Со дня утверждения акта оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по Договору надлежащим образом.

- УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И РЕВИЗИИ

  - Стороны обязуются обеспечить надлежащее ведение документации по настоящему Договору и хранить такую документацию в течение не менее 2-х лет после прекращения действия настоящего Договора.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА работЫ

  - Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при производстве Работ, подлежат сертификации в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики. Указанные сертификаты, акты приёмки и прочие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, должны быть доступны для лиц технического надзора Заказчика (В соответствии с Положением о техническом надзоре Заказчика) и представителям проектной организации (В соответствии с Положением об авторском надзоре).

  - Гарантийный срок в отношении результата Работ по настоящему Договору, составляет 1 (один) год с даты подписания акта приема-передачи завершенного строительством объекта.

  - Гарантия качества Работ не распространяется на случаи ущерба, причиненного объекту строительства природными явлениями, такими как землетрясения, сели, оползни, наводнения и пр., а также в случае массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием вооружённого сопротивления и пр.

  - В случае выявления в период гарантийного срока недостатков результата Работы, Подрядчик обязуется устранять их своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае недостижения согласия о сроках устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для устранения таких недостатков третьих лиц с отнесением расходов за счет Подрядчика.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в части, не предусмотренной им, - в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

  - За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости незавершенных в срок Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от стоимости невыполненного обязательства.

Положения настоящего пункта Договора не применяются в случае приостановки Заказчиком Работ, что приведет к изменению срока выполнения Работ Подрядчиком, либо при необходимости проведения дополнительных работ.

  - За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 5 % от стоимости невыполненного обязательства

  - В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. Размер убытков определяется по согласованию Сторон или в случае невозможности согласования, судом.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени, возмещения убытков), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору, Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести удержание начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном обязательстве Подрядчиком и произведённом вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы подлежащей оплате за выполненные Работы.

  - В случае выявления дефектов качества Работ, если данные дефекты не устранены в сроки, указанные в подписанном Сторонами Акте об устранении выявленных недостатков в соответствии с п. 4.7 Договора, то Подрядчик уплачивает Заказчику штраф (но не убытки) в размере 5% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты.

  - Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

  - В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ, составляющих предмет настоящего Договора, до приемки объекта Заказчиком несет Подрядчик.

  - Риск случайной гибели или повреждения материалов, предоставленных Заказчиком, несет Подрядчик.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования и/или инструментов, за свой счет производит ремонт переданного ему в монтаж и/или аренду инструментов и/или оборудования.

  - Заказчик не несет ответственность перед Подрядчиком, а также привлеченными им субподрядчиками за косвенный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие в связи с простоем оборудования и персонала, возникшие в результате приостановки выполнения Работ на основании раздела 11 Договора.

  - Ущерб, причиненный в результате аварий или происшествий, произошедших по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, в том числе вследствие несоблюдения им правил охраны труда и промышленной безопасности (в том числе противопожарной, электро- и экологической), его работникам, работникам Заказчика, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношение к выполнению Работ по Договору, возмещается Подрядчиком в полном объеме.

  - Подрядчик несет ответственность и оградит Заказчика от ответственности за любые действия, претензии, потери, убытки и все затраты, вызванные загрязнением от разлива топлива, смазочных материалов, масла, мусором, непосредственно связанными с использованием оборудования Подрядчика и/или вызванными халатностью Подрядчика.

  - Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности,  возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик должен незамедлительно известить Заказчика обо всех авариях или происшествиях, в результате которых работникам Подрядчика или другим лицам причинен ущерб или увечье во время проведения Работ, а также причинен ущерб имуществу Заказчика или Подрядчика, или имуществу третьих лиц во время проведения Работ.

  - В случае привлечения Заказчика к ответственности со стороны уполномоченных государственных органов за нарушения законодательства Кыргызской Республики в области экологии, противопожарной безопасности, в области промышленной безопасности и охраны труда, если такие нарушения были допущены по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика или его работников (третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору), Подрядчик обязуется возместить Заказчику всю сумму ущерба, уплаченную Заказчиком в связи с указанными выше нарушениями, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика.

  - В случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда и техники безопасности, в том числе в случае не выполнения Подрядчиком соответствующего предписания Заказчика об устранении допущенных нарушений требований охраны труда и техники безопасности в сроки, установленные соответствующим уведомлением, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) сом за каждое допущенное нарушение.

  - Подрядчик несет ответственность за весь риск при нанесении вреда экологии по вине Подрядчика вследствие выполнения Работ.

  - Если в период выполнения Работ при нахождении на территории Заказчика, какой-либо работник Подрядчика допустит нарушение правил, норм и требований производственной санитарии и гигиены, Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) сом за каждое допущенное нарушение и удалит такого работника с территории Заказчика на весь период выполнения Работ.

  - В случае нарушения работниками Подрядчика требований пропускного режима на территорию Заказчика, Подрядчик на основании акта, составленного Сторонами о выявленном нарушении, обязуется уплатить Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) сом за каждое допущенное нарушение.

  - В случае выявления Заказчиком факта хищения (или попыток хищения) имущества Заказчика, ввоза и/или употребления алкогольных, наркотических или любых токсических веществ на территорию Заказчика, а равно нахождения в состоянии алкогольного или наркотического, или иного токсического опьянения в месте выполнения Работ или на иной другой территории Заказчика, зафиксированного Актом о нарушении работниками Подрядчика порядка нахождения в месте выполнения Работ или на иной другой территории Заказчика, составленного и подписанного Заказчиком, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 300 000 (триста тысяч) сом за каждое допущенное нарушение.

В случае повторного совершения работниками Подрядчика действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта Договора, Подрядчик обязуется уплачивать Заказчику по требованию Заказчика штраф в размере 500 000 (пятьдесят тысяч) сом за каждый выявленный факт.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ

  - При работе на объекте и пребывании на территории Заказчика Подрядчик и привлекаемые к работе с согласия Заказчика субподрядчики несут полную ответственность за соблюдение всех действующих правил и норм, а также внутренних нормативных документов Заказчика, регламентирующих безопасность на территории Заказчика.

  - Подрядчик, а также все привлеченные им субподрядчики, обязаны соблюдать и выполнять процедуры, политики и другие регламентирующие документы, которые будут утверждены Заказчиком, при условии их предварительного предоставления Подрядчику для ознакомления. Указанные в настоящем пункте Договора документы с момента их предоставления Подрядчику будет признаваться Сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего Договора.

  - Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение всех необходимых мер безопасности. Подрядчик несет полную ответственность за безопасную организацию Работ на объекте, за соблюдение техники безопасности на рабочей площадке. При наличии несчастного случая на производстве Подрядчик самостоятельно ведет расследование по данному случаю и возмещает все расходы, связанные с этим происшествием в рамках законодательства Кыргызской Республики перед пострадавшим и Заказчиком. Ответственность, предусмотренную настоящей статьей, Подрядчик несет как за своих работников, так и за работников всех привлеченных Подрядчиком субподрядных организаций.

  - Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение норм промышленной, экологической безопасности и охраны окружающей среды при выполнении Работ и в случае нарушения этих норм обязан возместить нанесённый ущерб Заказчику, третьим лицам, а также выплатить взыскания, в том числе штрафные санкции, налагаемые уполномоченными государственными органами. Ответственность, предусмотренную настоящей статьей, Подрядчик несет как за своих работников, так и за работников, всех привлеченных Подрядчиком субподрядных организаций.

  - В случае нарушения работником (работниками) Подрядчика и/или субподрядчика какого-либо из условий пребывания на территории Заказчика, а также инструкций по охране труда и техники безопасности, Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика незамедлительно отстранить от Работ провинившегося работника и удалить его с территории Заказчика.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами форс-мажора – событиями непреодолимой силы, возникновение которых не зависят от воли ни одной из Сторон, происхождение и последствия которых не могут быть предусмотрены и предотвращены, и из-за которых возникает невозможность выполнения Стороной и/или Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Под «обстоятельствами форс-мажора» понимаются: массовые беспорядки, революционные ситуации, военные действия, гражданские волнения или иные нарушения общественного порядка, пандемии, техногенные катастрофы, природные бедствия, катаклизмы, пожары, и иные природные факторы, а также нормативные акты государственных органов, вступившие в силу после заключения Сторонами настоящего Договора, находящиеся вне возможности контроля Стороной или Сторонами.

  - Неисполнение обязательств допускается до тех пор, пока эти обстоятельства форс-мажора длятся, либо пока действие настоящего Договора не будет прекращено в соответствии с соглашением, достигнутом Сторонами.

  - Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств в результате наступления обстоятельств форс-мажора, должна не позднее 10 календарных дней с момента их наступления уведомить другую Сторону о возникновении данных обстоятельств и обязательствах, которые извещающая Сторона не сможет исполнить в силу наступления обстоятельств форс-мажора. К уведомлению должен быть приложен документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Кыргызской Республики, свидетельствующий о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и их длительности. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

  - Извещающая Сторона должна предпринимать все возможные попытки для устранения обстоятельств форс-мажора и ослабления воздействия таких обстоятельств на способность Стороны исполнять свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом.

  - Сторона, заявившая о невозможности исполнения своих обязательств в результате наступления обстоятельств форс-мажора, не несет ответственности в том случае, если продолжает выполнять свои обязательства по Договору насколько это возможно и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных событий.

  - Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств форс-мажора совокупно со сроком, необходимым для устранения причиненного такими обстоятельствами ущерба (ликвидации последствий). Если обстоятельства форс-мажор продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести совещание с целью достижения взаимного соглашения о своих последующих действиях, либо настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, при условии проведения окончательного расчета по фактически исполненным обязательствам.

  - Сторона, сославшаяся на наступление обстоятельств форс-мажора, должна незамедлительно информировать другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, после чего исполнение настоящего Договора должно быть продолжено, если только действие Договора не было прекращено в соответствии с соглашением, достигнутом Сторонами.

  - Стороны признают, что неплатежеспособность Стороны не является обстоятельством форс-мажора.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также  других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также  другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

  - Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с Договором.

  - Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что ей известны положения законодательства, касающегося взяточничества и отмывания денег, и будет соблюдать указанные нормы законодательства.

  - Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

  - Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

  - Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении какого-либо из положений настоящего раздела Договора, такая Сторона должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

  - Стороны соглашаются принять меры по разработке для своих сотрудников и в дальнейшем следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

  - Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

  - Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках Договора, кроме платежей за товары (работы, услуги), поставленные (выполненные, оказанные) по Договору до его расторжения.

  - Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению каких-либо платежей, которые могут причитаться другой Стороне по Договору, если такие платежи связаны с транзакцией, в отношении которой такая другая Сторона допустила нарушение настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

  - Стороны признают и гарантируют соблюдение конфиденциальности по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий для любого лица, сообщившего о факте нарушения настоящей антикоррупционной оговорки.

- ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Заказчик по своему усмотрению вправе приостановить выполнение Подрядчиком Работ по Договору, как в целом, так и в его отдельной части. Приостановка вступает в силу в дату и будет действительна в течение периода, указанного в уведомлении о приостановке, которое должно содержать причину приостановки и предоставляется как минимум за один день до даты такой приостановки. Подрядчик должен приостановить выполнение Работ в дату, указанную в уведомлении и приступить к актированию выполненных Работ.

  - После истечения срока приостановки, выполнение Подрядчиком Договора возобновляется. Срок выполнения Работ, установленный настоящим Договором, продлевается соответственно на срок приостановки.

- ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ и СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице Договора в качестве даты заключения и будет действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке на основании письменного уведомления одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или применимым законодательством.

  - Заказчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Подрядчика. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, Заказчик несёт обязательства по оплате Подрядчику фактически понесённых расходов по надлежаще выполненным Работам, предусмотренным Договором и утвержденным Заказчиком, которые были выполнены до момента получения уведомления о расторжении Договора и подтверждаются надлежащим образом согласованными и подписанными Сторонами Актами выполненных работ. Договор будет считаться расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 30 (тридцать) календарных дней считая с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

  - Заказчик не несет ответственность ни перед Подрядчиком, ни перед привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, за косвенный ущерб или убытки любого рода, включая потерю предполагаемой прибыли, простой оборудования и персонала, командировочные расходы, расходы на сокращение численности штата и т.д., возникшие в результате расторжения Договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - При возникновении в процессе реализации положений настоящего Договора споров, Стороны обязуются приложить все усилия для их взаимовыгодного и мирного урегулирования путем проведения взаимных консультаций и переговоров. Предварительный (досудебный) порядок урегулирования любого спора между Сторонами является обязательным.

  - Любые уведомления в связи с настоящим Договором, направляемые любой Стороне, должны оформляться в письменном виде (и передаваться нарочно под расписку, либо с курьером, чьи услуги будут предварительно оплачены) с указанием правильных адресов каждой Стороны, которой направляется уведомление. Уведомление по настоящему Соглашению считается переданным только по получении такого уведомления Стороной, которой оно предназначено, по адресу, указанному в настоящему Договоре. Направление уведомлений иным способом, чем указано в настоящем пункте Договора, не допускается. При получении уведомления, Сторона-получатель обязана назначить своих представителей для проведения взаимных консультаций и переговоров с другой Стороной. Срок рассмотрения Стороной полученного Уведомления не может превышать 14-и календарных дней со дня его получения.

  - Стороны согласны передать на рассмотрение соответствующего специализированного суда Кыргызской Республики любые споры, разногласия или требования, возникающие из спора (или в связи с ним) между Сторонами по настоящему Договору, неурегулированные между Сторонами в претензионном порядке, в том числе касающиеся заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения, признания недействительным полностью или в части настоящего Договора. Применимым материальным и процессуальным правом при рассмотрении спора будет законодательство Кыргызской Республики. Разбирательство будет проводиться на русском языке.

- СООТВЕТСТВИЕ САНКЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

  - Насколько известно Подрядчику, ни Подрядчик непосредственно, ни его дочерние организации, директора, должностные лица, работники, ни прочие аффилиированные с ним лица или агенты Подрядчика, действующие от его имени или от имени его аффилиированных лиц (далее – «Связанные стороны») не находятся в санкционных списках, а равно не подвержены санкциям, введенным или администрируемым Правительством США (включая, без ограничения: Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США,  Государственный департамент США). Подрядчик и его Связанные стороны не включены в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» (specially designated national, blocked person), Советом безопасности ООН, Европейского Союза, Казначейства Ее Величества и прочими властями.

  - Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на одностороннее расторжение (отказ от исполнения) настоящего Договора, Заказчик вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения условий пункта 15.1 или в случае если Подрядчик или его Связанная сторона после заключения настоящего Договора будут включены в санкционные списки, введенные или администрируемые Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Советом безопасности ООН, Европейским Союзом, Казначейством Ее Величества или иными властями, как указано в пункте 15.1 выше.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнение настоящего Договора регулируется законодательством Кыргызской Республики.

  - Преамбула, а также все документы, предусмотренные настоящим Договором, а также указанные в качестве приложений к нему, или подписанные Сторонами на его основе или в целях его исполнения, все приложения и дополнительные соглашения к нему, условия Технического задания для проведения отбора подрядчика, все приложения, письма, уведомления, претензии и пр., являются его неотъемлемой и существенной частью и считаются имеющими силу Договора.

  - Настоящий Договор составляет полный объем договоренностей Сторон. Устные обсуждения и заявления, сделанные в ходе обсуждения условий Договора, не являются его условиями. Никакие изменения, поправки условий Договора не имеют юридической силы, если они не сделаны в письменном виде, не подписаны обеими Сторонами и не совершены в той же форме что и Договор.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

  - Настоящий Договор со всеми подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями к нему составляет полный объем договоренностей Сторон.

  - Названия разделов даны для удобства пользования текстом Договора и не влияют на толкование его отдельных пунктов.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый прошнурованный и пронумерованный экземпляр Договора, подписанный уполномоченными лицами Сторон, скрепленный печатями Сторон, признается оригиналом.

  - В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной из Сторон, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного уполномоченным представителем Стороны и скрепленного печатью Стороны. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения Стороной указанного обязательства, не уведомленная Сторона не несет ответственности за последствия, возникшие в результате отсутствия достоверной и актуальной информации.

  - Все условия Договора являются действительным и реальным волеизъявлением Сторон, удовлетворяют все пожелания и требования Сторон и подписываются Сторонами при полном осознании правовых и материальных последствий для Сторон. В отношениях, прямо не урегулированных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Кыргызской Республики.

  - Подписанием Договора Стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ниже реквизитов и обязуются письменно извещать друг друга об их изменении в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения соответствующих изменений. В случае недостоверности данных, либо не извещении об их изменении, другая Сторона (в силу отсутствия знания об этом) не отвечает за возникшее, в связи с этим, ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

  - Для целей оперативной связи между Сторонами по настоящему Договору, переписка и переговоры осуществляется по следующим реквизитам:

Ответственными лицами со стороны Заказчика (ЗАО «Кумтор Голд Компани») являются

_________ – _____________ (телефон, электронный адрес)

Ответственным лицом со стороны Подрядчика (_______) является ___________

адрес:

Электронная почта:,  Контактный телефон:

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Техническое задание от __ _____ 2025 года (Приложение №1);

- Ведомость объемов работ (Приложение №2);

- Сметы (сводная, на ПСД и на СМР) (Приложение №3)

- График производства работ (Приложение №4)

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ЗАО «Кумтор Голд Компани» Фактический и почтовый адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24 ИНН: 01602199310079 Банковские реквизиты: ОАО «Оптима Банк», БИК 109008 р/с1090800212150559 телефон: +996 (312) 900 707 факс: +996 (312) 591 526 e-mail: Kumtor.Info@kumtor.kg | Подрядчик: ОсОО «Рус-Гранд» Юридический адрес: _____ ИНН: _______ Банковские реквизиты:____ БИК _____ р/с ______ Тел.: _____ e-mail: _______ |
| --- | --- |

| Заказчик: ___________________ | Подрядчик: __________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

Приложение №2

К договору №__ от «___» ноября 2024 года

Ведомость объемов работ

Приложение №3

К договору №__ от «___» ____ 2026 года

Составил: Инженер-сметчик

Проверил: Директор

Согласовано:

___________________________ (подпись/дата)

___________________________

(подпись/дата)

| Заказчик: ___________________ | Подрядчик: __________________ |
| --- | --- |

Приложение №4

К договору №__ от «___» ноября 2024 года

График производства работ

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |
| Начало работ: |  |
| Окончание работ |  |

"__"________ ____ г.

Дата начала работ по Договору: «___» __________________2024 г.                     Дата окончания работ по Договору: «___» ______________2025г.

Директор ОсОО			 ___________________________ (подпись/Ф.И.О.)

Согласовано:

___________________________ (подпись/дата)

___________________________ (подпись/дата)

Приложение №5

К договору №__ от «___» ноября 2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

К Договору №____________ от ___________________20____года

Дата: ___________________20____года

Исполнитель / Подрядчик ________________________________________________________________

Заказчик________________________________________________________________________

| № | Наименование работы (услуги) | Количество | Ед. изм. | Цена | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Всего выполнено работ/оказано услуг на сумму:

________________________________________________________________________________________

Комментарии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель / Подрядчик____________                                           Заказчик _____________________

| Заказчик: ___________________ | Подрядчик: __________________ |
| --- | --- |