Техническое задание на оказание услуг по модернизации/разработке корпоративной ERP-системы

| № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | Модернизация/разработка корпоративной ERP-системы, включая: обследование системы; анализ бизнес-процессов; разработку целевой архитектуры; разработку и модернизацию модулей; миграцию данных; интеграцию с корпоративными системами; тестирование; подготовку документации; обучение пользователей и специалистов Заказчика; ввод в промышленную эксплуатацию. |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г.Бишкек, Кыргызская Республика |
| 3. | Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с согласованным планом проекта и дорожной картой (Roadmap). Работы выполняются поэтапно без остановки эксплуатации действующей системы. |
| 4. | Порядок выполнения работ | Этап 1: обследование системы, анализ бизнес-процессов и подготовка отчета. Результатом обследования должен являться отчет с описанием текущей архитектуры, модели данных, интеграций, технических ограничений, рисков и рекомендаций по модернизации. Этап 2: разработка целевой архитектуры, модели данных, интеграций и безопасности. Этап 3: подготовка Roadmap модернизации. Roadmap должен содержать перечень функциональных направлений, очередность модернизации, зависимости между этапами, сроки и ожидаемые результаты каждого этапа. Этап 4: поэтапная модернизация функциональных модулей. Этап 5: миграция и преобразование данных. Этап 6: комплексное тестирование. Этап 7: обучение пользователей, администраторов и разработчиков. Этап 8: опытная и промышленная эксплуатация. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Архитектурные требования - Целевая архитектура должна быть реализована на базе ASP.NET Core и React/TypeScript. - Допускается модульный монолит либо микросервисная архитектура при условии обеспечения независимого развития функциональных направлений и интеграционного взаимодействия через REST API. - Взаимодействие между компонентами должно осуществляться посредством REST API. - Решение должно обеспечивать возможность поэтапной модернизации отдельных функциональных модулей без остановки эксплуатации системы. - Архитектура должна предусматривать контейнеризацию и возможность дальнейшего масштабирования. Требования к пользовательскому интерфейсу - Система должна предоставлять современный веб-интерфейс. - Интерфейс должен работать в Microsoft Edge, Google Chrome и других браузерах на базе Chromium. - Необходимо обеспечить поддержку русского, кыргызского и английского языков. - Должны поддерживаться светлая и темная темы оформления. - Интерфейс должен иметь адаптивный дизайн для различных разрешений экранов. Требования к базе данных - В качестве единой корпоративной базы данных должна использоваться Microsoft SQL Server. - Необходимо сохранить существующее единое информационное пространство предприятия. - Модернизация не должна приводить к потере данных или нарушению их целостности. - Должны быть реализованы механизмы резервного копирования и восстановления данных. Требования к интеграциям - Система должна обеспечивать интеграцию посредством REST API. - Должна поддерживаться интеграция с Microsoft Entra ID, Active Directory и LDAP. - Необходимо обеспечить интеграцию с Microsoft 365, Exchange, системами электронного документооборота, HR-системами и BI-платформами. - Все интерфейсы интеграции должны быть документированы посредством OpenAPI (Swagger). Требования к информационной безопасности - Поддержка SSO (Single Sign-On). - Поддержка многофакторной аутентификации (MFA). - Реализация ролевой модели разграничения доступа. - Обязательное журналирование действий пользователей. - Использование HTTPS/TLS для защиты данных. - Поддержка OAuth 2.0 и OpenID Connect. - Защита от SQL Injection, XSS и CSRF атак. Требования к производительности - Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 1000 пользователей. - Время отклика для типовых операций не должно превышать 3 секунд. - Решение должно поддерживать круглосуточный режим работы 24×7. - Архитектура должна обеспечивать горизонтальное и вертикальное масштабирование. Требования к мониторингу и журналированию - Должен быть реализован централизованный сбор журналов. - Необходимо осуществлять мониторинг сервисов, интеграций и базы данных. - Должны быть предусмотрены уведомления о критических событиях и инцидентах. - Система должна предоставлять отчеты о доступности и производительности. Требования к миграции данных - Необходимо обеспечить сохранение существующих данных и истории операций. - Должны быть предусмотрены процедуры миграции и преобразования данных. - Для всех изменений структуры данных должна существовать возможность отката. - Перед внедрением должны выполняться тестовые миграции. Требования к тестированию - Подрядчик должен выполнить модульное тестирование. - Интеграционное тестирование. - Функциональное тестирование. - Регрессионное тестирование. - Нагрузочное тестирование. - Тестирование безопасности. - Пользовательское приемочное тестирование (UAT). Требования к документации - Технический проект. - Описание целевой архитектуры. - ER-диаграммы и модель данных. - API-спецификации. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Инструкции по установке, резервному копированию и восстановлению. - Отчеты о тестировании. Исполнитель вправе предлагать архитектурные и технические решения при условии соблюдения требований настоящего Технического задания. Предварительная демонстрация и ознакомление с действующей ERP-системой осуществляется после подписания Соглашения о неразглашении (NDA) |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Приемка осуществляется по этапам на основании результатов испытаний, протоколов тестирования, демонстрации функциональности и подписания актов выполненных работ. Финальная приемка производится после успешного ввода в промышленную эксплуатацию. |
| 7. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику должен быть передан полный исходный код клиентской и серверной части. Исходный код должен храниться в репозитории GitLab Заказчика. Должна быть передана полная история изменений, а также результаты тестирований. Передаются скрипты базы данных, конфигурационные файлы и инструкции по сборке и развертыванию. |
| 8. | Гарантийные обязательства | Гарантийная поддержка не менее 12 месяцев. Исправление ошибок и дефектов без дополнительной оплаты. Консультационная поддержка. Выпуск обновлений. Реакция на критические инциденты не более 2 часов, высокий приоритет до 8 рабочих часов, средний приоритет до 2 рабочих дней. Поддержка клиентской части, серверной части, интеграций, механизмов безопасности и БД Microsoft SQL Server. |