ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения па поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы мониторинга износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill)

| Формат подачи: | Заявка и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов. |
| --- | --- |
| Порядок подачи предложений | Участники конкурса должны предоставить предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями конкурса, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 ноября 2026 года. Конкурсные предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут. |
| Заявка на участие должно содержать следующие документы: | Коммерческое предложение с учетом ∙ Сроков выполнения услуг ∙ Условия оплаты ∙ Срок действия КП (не менее 40 календарных дней) Просим указать стоимость самой поставки системы мониторинга и сопутствующих услуги в виде доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию. |
| Критерии оценки: | Прошедшим конкурс будет признано предложение, представившее наименьшую стоимость и оптимальные сроки. |
| Коммерческое предложение выслать на почту Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 ноября 2026 года. |  |
| Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс конкурса в любое время до присуждения Договора, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. |  |
| Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке. Резиденты должны предоставить коммерческое предложение в национальной валюте, без привязки к курсу иностранной валюты. Нерезиденты в праве предоставить коммерческое предложение в любой валюте. |  |
| Конкурсные предложения, поданные Участниками отбора позднее указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются. Каждый участник отбора может подать только одно конкурсное предложение. Срок действия конкурсного предложения должно быть не менее 40 календарных дней. Не допускается внесение изменений в конкурсные предложения в срок действия конкурсного предложения. |  |
| Все вопросы по поводу настоящего конкурса должны быть направлены по электронной почте на адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы мониторинга износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill)

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Поставка, шефмонтаж, настройка и ввод в эксплуатацию системы мониторинга износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill). |
| 2 | Назначение системы | Система предназначена для контроля остаточной толщины футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill) в процессе эксплуатации без необходимости выполнения ручных замеров внутри мельницы. Система должна обеспечивать получение достоверных данных о фактическом износе футеровки для планирования ремонтов и замены футеровочных элементов. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Рудник «Кумтор», Кыргызская Республика |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Определяются поставщиком и указываются в коммерческом предложении. Дата установки и ввода в эксплуатацию определяется Заказчиком. Работы планируется выполнять в период остановки оборудования на ППР ЗИФ |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | На этапе тендерной процедуры поставщик должен: - изучить предоставленные Заказчиком техническую документацию, чертежи мельницы и настоящее Техническое задание; - подготовить техническое и коммерческое предложение на основании предоставленной документации; - предоставить описание предлагаемой технологии мониторинга износа футеровки; - предоставить перечень необходимого оборудования и требования к его установке; - указать требования к существующей конструкции футеровки и мельницы (при наличии). В случае признания поставщика победителем тендера работы должны включать: - разработка технического решения; - анализ конструкции действующей футеровки;сбор - разработка схем размещения датчиков и оборудования; - поставка оборудования; - шефмонтаж оборудования; - техническое сопровождение монтажа; - настройка и проверка работоспособности системы; - выполнение пусконаладочных работ; - обучение персонала Заказчика; - передача исполнительной и технической документации. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Поставщик должен предложить техническое решение по мониторингу износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill) на основании чертежей, технической документации и настоящего Технического задания, предоставленных Заказчиком. - Предлагаемая система должна иметь подтвержденный опыт промышленного применения на мельницах SAG, AG или шаровых мельницах. - В составе технического предложения Поставщик должен указать ориентировочную стоимость расходных материалов и запасных частей на весь срок эксплуатации системы. - Система должна обеспечивать измерение остаточной толщины футеровки без необходимости выполнения ручных измерений внутри мельницы. - Поставщик должен предоставить описание предлагаемой технологии, принципа работы системы, перечень оборудования и требуемое количество точек контроля. - Количество и расположение датчиков определяются поставщиком и должны обеспечивать контроль наиболее подверженных износу зон футеровки. - Система должна обеспечивать отображение результатов измерений и хранение исторических данных измерений. - Система должна обеспечивать передачу данных посредством интерфейса Modbus RTU, Modbus TCP/IP или аналогового сигнала 4–20 мА. Поставщик должен указать поддерживаемые интерфейсы передачи данных и требования по их интеграции в техническом предложении. - Поставщик должен предоставить карту регистров Modbus (Modbus Register Map) для всех передаваемых параметров системы. - Оборудование должно быть пригодно для эксплуатации в условиях горнодобывающего предприятия и устойчиво к воздействию вибрации, ударных нагрузок, запыленности и перепадов температур. - Степень защиты наружного оборудования должна быть не ниже IP65. - В случае необходимости внесения изменений в конструкцию футеровки, мельницы или вспомогательного оборудования поставщик обязан указать данные требования в составе технического предложения. - Система должна обеспечивать автоматический сбор данных об остаточной толщине футеровки в непрерывном режиме либо через заданные интервалы времени в зависимости от используемой технологии. Поставщик должен указать периодичность измерений и обновления данных. - Поставщик должен указать диапазон измерений, точность измерений и повторяемость результатов измерений предлагаемой системы. - Поставщик должен указать требования к электропитанию оборудования, потребляемую мощность и состав оборудования, требующего внешнего питания. - Поставщик должен предоставить эксплуатационную документацию, электрические схемы, схемы подключения, перечень запасных частей и рекомендации по техническому обслуживанию оборудования - Поставщик должен указать минимальные требования к конструкции футеровки, необходимые для установки и эксплуатации предлагаемой системы мониторинга. - Монтаж оборудования выполняется силами Заказчика либо привлеченной им подрядной организацией. Поставщик обязан обеспечить шефмонтаж и техническое сопровождение монтажа. Предоставляемые Заказчиком чертежи футеровки являются справочными и могут отличаться от фактически установленной конструкции футеровки. Поставщик обязан учесть данное обстоятельство при подготовке технического предложения. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Приемка оборудования и результатов работ осуществляется комиссией Заказчика после завершения поставки, шефмонтажа, пусконаладочных работ и проверки работоспособности системы. В случае присуждения контракта выполнить анализ фактически установленной футеровки для подтверждения применимости предлагаемого решения. Приемка считается выполненной после: - поставки оборудования в полном объеме согласно спецификации; - завершения шефмонтажа и пусконаладочных работ; - подтверждения работоспособности системы мониторинга износа футеровки; - демонстрации получения и отображения данных измерений; - подтверждения корректной передачи данных от датчиков до устройства отображения информации; - подтверждения получения корректных результатов измерений в соответствии с техническими характеристиками заявленной системы. - передачи комплекта технической и эксплуатационной документации; - проведения обучения персонала Заказчика. Результаты выполненных работ оформляются актом приемки, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По завершении работ Поставщик обязан передать Заказчику: - техническое описание поставленной системы; - руководство по эксплуатации; - руководство по техническому обслуживанию; - паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование (при наличии); - электрические схемы и схемы подключений; - перечень установленного оборудования; - перечень рекомендуемых запасных частей и расходных материалов с указанием каталожных номеров производителя. Вся документация должна быть предоставлена на русском или английском языке в электронном формате и в бумажном носителе. |
| 8 | Гарантийные обязательства | - Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставки оборудования. - В течение гарантийного периода Поставщик обязан обеспечивать техническую поддержку поставленной системы и устранять дефекты, возникшие по вине изготовителя или поставщика. - Замена неисправных компонентов, вышедших из строя по причине производственных дефектов, должна выполняться за счет Поставщика. - В гарантийный период Поставщик обязан оказывать консультационную поддержку по вопросам эксплуатации, настройки и технического обслуживания системы. - Поставщик должен предоставить рекомендации по периодичности технического обслуживания оборудования и перечень рекомендуемых запасных частей. - На замененные или отремонтированные в течение гарантийного периода компоненты распространяются гарантийные обязательства на оставшийся срок основной гарантии либо не менее 12 месяцев с даты замены, в зависимости от того, какой срок больше. - Поставщик должен указать сроки реагирования на гарантийные обращения и порядок предоставления гарантийной поддержки. - Поставщик обязан предоставить перечень расходных материалов и компонентов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации системы. - Поставщик обязан указать рекомендуемую периодичность замены расходных материалов и ожидаемый срок службы таких компонентов. |